委外业务智能助手封装

开发进度说明

当前总进度

采购员、采购主管、总经理、加工商、仓管、质检。员工登录后只能看到自己岗位能办的事，不能代办别人的环节。

真实联调目前只覆盖采购员填写我方报价这一步。发询价曾经碰到过，还不稳定。加工商报价和接单、超区间成交价、主管和总经理审批、仓管发料入库、质检领取和合格，都还没有用真实单据完整走通。

| 进度含义 | 现在处在哪 |
| --- | --- |
| 功能封装 | 各岗位该办的环节，助手里都已接上，按现有 ERP 流程走，不另造一套阶段。 |
| 真实业务测试 | 只测了采购员填我方报价 |
| 其余办理环节 | 代码已接，尚未用真实单据验收（未测试） |
| 未做 | 退换货、对账、拆图合并等异常支线，本轮不纳入。 |

零件委外、模具委外，助手按现有顺序引导，不跳步、不替别人办：

• 采购员填写我方报价和直接接单上限。

• 采购员向已匹配的加工商发出询价。

• 加工商回报价。报价落在区间内，系统按现有规则免审定标；超出区间，采购员再填成交价。

• 超区间时，采购主管、总经理按节点审批。

• 加工商接单或拒单。拒单后回到采购重选、再询价。

• 需要我方供料时，仓管发原料；加工商确认来料、生产、成品发回。

• 仓管办理回厂到货和入库；质检领取任务并提交合格结论。

工序委外更短：没有采购填价、发询价和主管下单审批，按候选加工商一家家发单。接单后仓管备料，加工商发成品，再入库、质检。这两类单子在对话里要分开说，不能把填报价套到工序单上。

各环节封装与测试对照

| 岗位 | 助手里能办的事 | 封装 | 真实测试 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购员 | 看自己责任范围内的委外待办 | 已封装 | 配合填价在测 | 查待办、看进度可以问；数量问题应直接出结果，不必先确认一遍。 |
| 采购员 | 填写我方报价、直接接单上限 | 已初步封装 | 联调中，待再验 | 目前唯一在用真实单据反复测的办理动作。口语说法刚补全，需继续测试。 |
| 采购员 | 向已匹配加工商发询价 | 已初步封装 | 尚未稳定验收 | 测试bug修复中。 |
| 采购员 | 超区间填写成交价、提交审批 | 已初步封装 | 尚未测试 | 未测试 |
| 采购员 | 拒单后重选加工商 | 已初步封装 | 尚未测试 | 现有系统没有单独的重选按钮，助手只说明下一步应再发询价，不直接改系统。 |
| 采购主管 / 总经理 | 超区间下单审批：通过或驳回 | 已初步封装 | 尚未测试 | 两人共用同一套办理，按各自审批节点看自己的待办。 |
| 加工商 | 看本厂待办、提交报价 | 已初步封装 | 尚未测试 | 只能看自己的单，看不到别家和内部价。 |
| 加工商 | 接单 / 拒单 | 已初步封装 | 尚未测试 | 工序拒单后由现有系统转下一家，加工商不用自己选下一家。 |
| 加工商 | 确认来料、成品发回 | 已初步封装 | 尚未测试 | 没收到的料不能按整单数量发成品。 |
| 仓管 | 原料发出 / 工序备料完成 | 已初步封装 | 尚未测试 | 采购直发不是仓库待办，助手不会拿来给仓管办。 |
| 仓管 | 回厂到货确认、入库 | 已初步封装 | 已初步封装 | 可以按行、按数量部分收；拒收本轮不办。 |
| 质检 | 领取任务、提交全检合格 | 已初步封装 | 已初步封装 | 不合格、退货本轮不办。 |
| 各岗位 | 退换货、对账、拆图合并 | 未封装 | 未封装 | 现有系统里有的异常支线，本轮助手未封装。 |

采购填报价：

采购员在对话里说出模具、批次或零件，并给出总价和上限后，助手应直接弹出报价确认卡。卡片上核对订单（尚未下单就写尚未下单）、模具、批次、零件和金额。本人点确认后，才写入现有系统。没有确认卡、只口头复述金额，不能算办成。

联调过程中已经碰到、并正在收口的问题：

• 说话认不全。

• 单子对不齐。

• 确认卡不稳。

• 加工商名称说错。

采购填报价是目前唯一进入真实联调的办理环节，测试中发现诸多bug持续修复测试。

未测试：

采购员对已匹配加工商发询价

• 加工商回报价；区间内是否自动到待接单，超区间是否正确落到采购填成交价。

• 采购员填成交价，主管、总经理按节点审批。

• 加工商接单、拒单；零件/模具拒单后采购重选，工序拒单后是否自动转下一家。

• 仓管发料或备料、回厂入库；加工商确认来料和成品发回。

• 质检领取和合格。不合格、退货仍不在本轮。

• 工序委外整条短链，要单独用工序单测，不能拿零件填价的结论套过去。