委外业务智能助手封装

开发进度说明

面向业务同事　·　2026年9月27日　·　内部进度材料

一句话：功能已经按岗位封装好，但真实业务目前只测到「采购填报价」，其余环节还没有走通验收。

一、这份材料说什么

我们没有另做一套委外系统。现有的零件委外、工序委外、模具委外，仍然以公司现在用的 ERP 为准。这次做的事情，是把这条链路上各岗位要办的事，封装进统一的对话助手：员工用平常说话的方式提出办理或查询，助手核对真实单据后弹出确认卡，本人点确认，才写入现有系统。没点确认，不会改数据。

下面不写接口、字段、库表这些开发细节，只说明：哪些已经能用对话办理、现在测到哪一步、后面还要补什么。

二、当前总进度（请先看这一节）

截至今天，六个岗位的查询和办理能力都已经在助手里接好：采购员、采购主管、总经理、加工商、仓管、质检。员工登录后只能看到自己岗位能办的事，不能代办别人的环节。

但是，“接好了”不等于“已经用真实业务单验过了”。真实联调目前只覆盖采购员填写我方报价这一步。发询价曾经碰到过，还不稳定。加工商报价和接单、超区间成交价、主管和总经理审批、仓管发料入库、质检领取和合格，都还没有用真实单据完整走通。

| 进度含义 | 现在处在哪 |
| --- | --- |
| 功能封装 | 各岗位该办的环节，助手里都已接上，按现有 ERP 流程走，不另造一套阶段。 |
| 真实业务测试 | 只测了采购员填我方报价；刚修完口语识别等问题，还要再验一遍。 |
| 其余办理环节 | 代码已接，尚未用真实单据验收，不能当成已经上线可用。 |
| 本期明确不做 | 退换货、对账、拆图合并等异常支线，本轮不纳入。 |

三、整条委外链，助手打算覆盖什么

零件委外、模具委外，助手按现有顺序引导，不跳步、不替别人办：

• 采购员填写我方报价和直接接单上限。

• 采购员向已匹配的加工商发出询价。

• 加工商回报价。报价落在区间内，系统按现有规则免审定标；超出区间，采购员再填成交价。

• 超区间时，采购主管、总经理按节点审批。

• 加工商接单或拒单。拒单后回到采购重选、再询价。

• 需要我方供料时，仓管发原料；加工商确认来料、生产、成品发回。

• 仓管办理回厂到货和入库；质检领取任务并提交合格结论。

工序委外更短：没有采购填价、发询价和主管下单审批，按候选加工商一家家发单。接单后仓管备料，加工商发成品，再入库、质检。这两类单子在对话里要分开说，不能把填报价套到工序单上。

四、各环节封装与测试对照（重点）

下表是给业务同事看的验收对照。颜色大致表示：蓝色是正在联调，橙色是还没测，绿色是本环节目标状态，灰色是本期不做。

| 岗位 | 助手里能办的事 | 封装 | 真实测试 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购员 | 看自己责任范围内的委外待办 | 已接好 | 配合填价在测 | 查待办、看进度可以问；数量问题应直接出结果，不必先确认一遍。 |
| 采购员 | 填写我方报价、直接接单上限 | 已接好 | 联调中，待再验 | 目前唯一在用真实单据反复测的办理动作。口语说法刚补全，还要再走一遍确认卡。 |
| 采购员 | 向已匹配加工商发询价 | 已接好 | 尚未稳定验收 | 碰过确认卡出不来、加工商名称被说错等问题，不能算过关。 |
| 采购员 | 超区间填写成交价、提交审批 | 已接好 | 尚未测试 | 要等前面询价、加工商回价走完，才有真实单可测。 |
| 采购员 | 拒单后重选加工商 | 已接好（说明下一步） | 尚未测试 | 现有系统没有单独的重选按钮，助手只说明下一步应再发询价，不直接改系统。 |
| 采购主管 / 总经理 | 超区间下单审批：通过或驳回 | 已接好 | 尚未测试 | 两人共用同一套办理，按各自审批节点看自己的待办。 |
| 加工商 | 看本厂待办、提交报价 | 已接好 | 尚未测试 | 只能看自己的单，看不到别家和内部价。 |
| 加工商 | 接单 / 拒单 | 已接好 | 尚未测试 | 工序拒单后由现有系统转下一家，加工商不用自己选下一家。 |
| 加工商 | 确认来料、成品发回 | 已接好 | 尚未测试 | 没收到的料不能按整单数量发成品。 |
| 仓管 | 原料发出 / 工序备料完成 | 已接好 | 尚未测试 | 采购直发不是仓库待办，助手不会拿来给仓管办。 |
| 仓管 | 回厂到货确认、入库 | 已接好 | 尚未测试 | 可以按行、按数量部分收；拒收本轮不办。 |
| 质检 | 领取任务、提交全检合格 | 已接好 | 尚未测试 | 不合格、退货本轮不办。 |
| 各岗位 | 退换货、对账、拆图合并 | 不在本轮 | 本期不做 | 现有系统里有的异常支线，本轮助手不封装。 |

五、采购填报价：现在测到什么程度

采购员在对话里说出模具、批次或零件，并给出总价和上限后，助手应直接弹出报价确认卡。卡片上核对订单（尚未下单就写尚未下单）、模具、批次、零件和金额。本人点确认后，才写入现有系统。没有确认卡、只口头复述金额，不能算办成。

联调过程中已经碰到、并正在收口的问题：

• 说话认不全。员工说「报报价」时，助手原先只认「填我方报价」这类说法，会回成「还没有查」。口语已经补上，需要再用真实单再试一次。

• 单子对不齐。零件号和中文名称连在一起时，有时锁不到正确的那一张询价。识别已经收紧，仍要再验「待排第一张」这种说法。

• 确认卡不稳。确认卡有时出不来，或点确认后提示不像业务结果。这类问题修过一轮，填价确认还要再点一遍看是否干净。

• 加工商名称说错。发询价时，助手曾把已匹配的加工商说成另一个近似名称。规则已改为：没点名就用系统里已匹配的名单，禁止编名字。发询价本身还没验收。

所以：采购填报价是目前唯一进入真实联调的办理环节，但还不能对外说「已经测完、可以放手用」。要等确认卡能稳定弹出、点确认后现有系统里的金额正确，这一步才算过关。

六、还没测到、但后面必须补上的

建议严格按现有流程往下走，前面没验稳不要跳到后面，否则真实单到不了下一岗。

• 下一步优先：采购员对已匹配加工商发询价，确认卡上的厂家必须和现有系统里的名单一致。

• 加工商回报价；区间内是否自动到待接单，超区间是否正确落到采购填成交价。

• 采购员填成交价，主管、总经理按节点审批。

• 加工商接单、拒单；零件/模具拒单后采购重选，工序拒单后是否自动转下一家。

• 仓管发料或备料、回厂入库；加工商确认来料和成品发回。

• 质检领取和合格。不合格、退货仍不在本轮。

• 工序委外整条短链，要单独用工序单测，不能拿零件填价的结论套过去。

测试时还要注意：同一模具常有多张询价，必须点到零件或「第几张」；助手不能猜。换账号就要换岗位，采购员账号办不了接单，加工商账号办不了填价。

七、给业务同事的结论

| 可以怎么理解 | 现在还不能怎么理解 |
| --- | --- |
| 助手已经按岗位把委外办理接进对话，方向对、范围清楚。 | 不能理解成整条委外链已经用真实单验收完毕。 |
| 采购填报价正在联调，问题在收口，很快可以再验。 | 不能理解成采购员所有动作（含发询价、成交价）都已可用。 |
| 后面各岗的办理卡片已经按现有流程备好，具备开测条件。 | 不能理解成加工商、仓管、质检、审批现在就能放手给一线用。 |
| 没点确认卡，不会改现有系统。 | 不能理解成「助手说办成了」就等于系统里已经办成。以确认卡和系统回执为准。 |

八、建议的下一步

按下面顺序推进，每过一关再开下一关：

• 本周先收口：用真实待填价单据，把「报报价 / 待排第一张 / 点名模具和零件」三条说法再走一遍，确认卡弹出、金额写入现有系统。

• 同一张单接着发询价，核对加工商名单，本人确认后看系统是否真正发出。

• 换加工商账号走报价、接单；有超区间单再走成交价和两级审批。

• 仓管、质检用履约中的真实单各走一遍。

• 另备一张工序委外单，单独走短链，避免和零件填价混测。

说明

本材料只反映截至 2026年9月27日 的封装与联调进度，供内部沟通。权威数据与能否办理，一律以现有 ERP 当时状态为准。助手是办理入口，不是第二套台账。

MoldPilot　委外封装　内部进度